## Slide 1
PROGRESS PENELITIAN PERTEMUAN 4
Implementasi Desain Eksperimen: Pemodelan Probabilitas Terkalibrasi & Early Warning System
Topik PRE-02: Prediksi Probabilitas Keterlambatan Proyek Multi Sumber Daya Terbatas Studi Kasus: Portofolio Modul Pengembangan Super ERP Farm Nation Enterprise 2026
Tim Peneliti PRE-02 | Mata Kuliah Manajemen Proyek 2026

## Slide 2
KESIAPAN FONDASI DATA (PERTEMUAN 3 RECAP)
Pondasi Empiris: Dataset Portofolio Modul Super ERP FNE
26 aktivitas inti modul ERP diekstraksi dari 8 dokumen PMP untuk pengujian eksperimen.
PRE-02 — Prediksi Probabilitas Keterlambatan Proyek Multi Sumber Daya Terbatas
2
8 DOKUMEN PMP
Sumber Data PMP
Data diekstraksi dari 8 sub-proyek FNE (P-FNE-01 Foundation s.d P-FNE-08 Autonomous Enterprise) berstandar PMBOK dan INKINDO 2026.
N = 26 TASKS
Ukuran Sampel & Distribusi
N = 26 Aktivitas Operasional • Status Terlambat: 16 Modul (61.5%) • Status Tepat Waktu: 10 Modul (38.5%) Distribusi seimbang secara wajar.
7 PREDIKTOR KUNCI
Fitur Multi-Dimensi
7 Variabel Masukan (X1..X7): • Durasi & Person-Hours • Predecessor Count (Dependensi) • Resource Utilization Rate • Risk Score & SPI Value • Scope Change Requests

## Slide 3
PIPELINE ARSITEKTUR
Flowchart Alur Eksperimen Machine Learning End-to-End
Rancangan proses standar saintifik adaptasi CRISP-DM untuk predictive project monitoring.
PRE-02 — Prediksi Probabilitas Keterlambatan Proyek Multi Sumber Daya Terbatas
3
TAHAP 1
Data Ingestion & Audit
Pembacaan 26 modul FNE & verifikasi integritas 7 fitur input.
TAHAP 2
Partisi & Penskalaan
Stratified 5-Fold CV & StandardScaler terisolasi per fold.
TAHAP 3
Pelatihan 4 Algoritma
Eksekusi LR Baseline, Random Forest, Gradient Boosting, dan MLP.
TAHAP 4
Kalibrasi Probabilitas
Koreksi distorsi kurva probabilitas via Isotonic & Platt Scaling.
TAHAP 5
Evaluasi Multi-Metrik
Kalkulasi Brier Score, ROC-AUC, ECE, Log Loss, dan kurva keandalan.
TAHAP 6
Early Warning EWS
Translasi probabilitas ke 3 zona mitigasi risiko bagi Project Manager.

## Slide 4
DESAIN SKENARIO
5 Skenario Eksperimen Pemodelan Probabilitas
Mengombinasikan model parametrik, ensemble non-linier, jaringan saraf tiruan, dan kalibrasi.
PRE-02 — Prediksi Probabilitas Keterlambatan Proyek Multi Sumber Daya Terbatas
4
SKENARIO 1
Logistic Regression
Baseline Model
Menghasilkan probabilitas terkalibrasi alami via fungsi sigmoid matematis. Berperan sebagai benchmark linear L2.
SKENARIO 2
Random Forest
predict_proba Voting
Menggabungkan 100 decision trees secara paralel. Mengukur frekuensi voting probabilitas dan mengekstraksi Feature Importance.
SKENARIO 3
Gradient Boosting
Loss Optimization
Membangun pohon secara berurutan dengan minimisasi log-loss residual. Menawarkan daya pemisahan margin yang tinggi.
SKENARIO 4
MLP Neural Network
Deep Sigmoid Layer
Arsitektur 2 lapis tersembunyi (16-8 neuron) dengan aktivasi ReLU dan output neuron sigmoid tunggal.
SKENARIO 5
Kalibrasi & ECE
Isotonic / Platt Scaling
Evaluasi Expected Calibration Error (ECE) dan Reliability Diagram guna menjamin akurasi probabilitas numerik.

## Slide 5
VALIDASI & REPLIKASI
Protokol Kontrol Eksperimen & Penanganan Data Terbatas
Menjamin integritas ilmiah, mencegah kebocoran data, dan mengunci replikasi hasil.
PRE-02 — Prediksi Probabilitas Keterlambatan Proyek Multi Sumber Daya Terbatas
5
STRATEGI EVALUASI
Stratified 5-Fold CV
Mengingat N=26, Stratified K-Fold membagi data menjadi 5 lipatan dengan menjaga rasio 61.5% Delay : 38.5% On-Time di setiap iterasi pelatihan dan pengujian.
PENCEGAHAN LEAKAGE
Isolasi Standard Scaler
Penskalaan fitur z-score (mean=0, std=1) dihitung HANYA dari data latih tiap fold, lalu diterapkan ke data uji. Mencegah fenomena data leakage.
REPLIKASI TERJAMIN
Regularisasi & Fixed Seed
• Penguncian random_state = 42 untuk seluruh model. • Pembatasan max_depth (3-4) pada tree models. • Penalti L2 pada Logistic Regression & MLP untuk kestabilan.

## Slide 6
KRITERIA EVALUASI
Metrik Pengujian Kinerja Probabilistik & Diskriminasi
Menilai tidak hanya ketepatan klasifikasi, tetapi juga tingkat keandalan numerik probabilitas.
PRE-02 — Prediksi Probabilitas Keterlambatan Proyek Multi Sumber Daya Terbatas
6
DIMENSI 1: KUALITAS PROBABILITAS
1. Brier Score (BS): Mengukur rata-rata kuadrat deviasi antara probabilitas estimasi dan luaran aktual (0-1). Semakin mendekati 0, semakin presisi. 2. Expected Calibration Error (ECE): Mengukur kesenjangan absolut antara confidence level prediksi dan empirical accuracy dalam interval bin. 3. Logarithmic Loss (Cross-Entropy): Memberikan penalti tajam terhadap prediksi probabilitas yang terlalu percaya diri (overconfident) namun salah.
DIMENSI 2: KEMAMPUAN DISKRIMINASI
1. ROC-AUC (Area Under ROC Curve): Mengukur kapasitas pemisahan modul terlambat vs tepat waktu di semua kemungkinan nilai threshold. 2. Sensitivity (Recall) & Specificity: Menilai kemampuan sistem mendeteksi keterlambatan nyata sekaligus meminimalkan alarm palsu (false alarm). 3. F1-Score & Accuracy: Evaluasi performa klasifikasi operasional pada titik threshold rekomendasi.

## Slide 7
APLIKASI MANAJERIAL
Early Warning System (EWS): Translasi Probabilitas ke Mitigasi
Menerjemahkan taksiran probabilitas numerik menjadi kebijakan operasional nyata bagi Project Manager.
PRE-02 — Prediksi Probabilitas Keterlambatan Proyek Multi Sumber Daya Terbatas
7
Zona Hijau: Normal / Low Risk
P(Delay) < 0.35
Kebijakan Manajerial: Kondisi stabil terkendali. Tidak diperlukan alokasi developer tambahan. Monitoring rutin mingguan.
Zona Kuning: Moderate Risk / Watchlist
0.35 <= P(Delay) < 0.65
Kebijakan Manajerial: Modul rawan terdampak cascading delay. Kunci scope changes, audit dependensi predecessor, koordinasi harian.
Zona Merah: Critical Alert / High Risk
P(Delay) >= 0.65
Kebijakan Manajerial: Risiko keterlambatan sangat pasti. Tindakan korektif agresif: crashing alokasi developer, fast-tracking rilis, eskalasi ke Steering Committee.

## Slide 8
STATUS & ROADMAP KELANJUTAN
Capaian Pertemuan 4 Siap 100%: Transisi Mulus Menuju Eksekusi & Hasil (Pertemuan 5)
1. Flowchart & Skenario
Dokumen alur pemodelan CRISP-DM dan 5 skenario algoritma telah dibakukan secara metodologis.
2. Script Python ML Pipeline
Script 'experiment_pipeline.py' siap mengeksekusi 4 model, kalibrasi, plotting kurva ROC, dan ECE.
3. Draft Naskah Bab 3
Bab III Metodologi Penelitian telah ditulis lengkap mengikuti standar publikasi jurnal bereputasi.