### Pemetaan Proyek Pengembangan ERP Farm Nation Enterprise

Berikut adalah usulan pemecahan proyek besar menjadi 8 (delapan) proyek turunan yang saling berelasi:

| ID Proyek | Nama Proyek | Deskripsi Singkat | Modul/Fungsi Utama | Ketergantungan (Dependency) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P-FNE-01 | Foundation & Core Platform | Membangun fondasi teknologi dan data yang menjadi tulang punggung seluruh sistem. Proyek ini menyediakan infrastruktur, keamanan, dan data master yang akan digunakan oleh semua proyek berikutnya. | - Infrastruktur & DevOps - Identitas & Manajemen Akses (IAM) - Manajemen Data Master (MDM) - Audit Trail & Logging - API Gateway & Event Bus - Workflow Engine | - |
| P-FNE-02 | Core Agricultural Operations | Mengelola inti bisnis pertanian, mulai dari perencanaan lahan hingga panen. Proyek ini mendigitalisasi operasi hulu (on-farm). | - Manajemen Lahan & Farm - Manajemen Tanaman (Crop) - Manajemen Ternak (Livestock) - Manajemen Panen - Pencatatan Aktivitas Lapangan | P-FNE-01 |
| P-FNE-03 | Supply Chain & Procurement | Mengelola rantai pasok, mulai dari pengadaan bahan baku hingga pengelolaan persediaan di gudang. | - Manajemen Pembelian (Procurement) - Manajemen Pemasok (Supplier) - Manajemen Inventaris & Gudang - Manajemen Mutu (Quality) | P-FNE-01 |
| P-FNE-04 | Production & Manufacturing | Mengelola proses pengolahan hasil pertanian menjadi produk jadi. Proyek ini menghubungkan bahan baku dari pertanian dengan proses produksi. | - Perencanaan Produksi - Bill of Materials (BOM) - Eksekusi Produksi - Manajemen Aset & Pemeliharaan | P-FNE-01, P-FNE-02, P-FNE-03 |
| P-FNE-05 | Commerce, Sales & Logistics | Mengelola penjualan, hubungan pelanggan, dan distribusi produk hingga ke tangan pembeli. | - Manajemen Penjualan & CRM - Marketplace & E-commerce - Manajemen Logistik & Distribusi - Portal Pelanggan & Pemasok | P-FNE-01, P-FNE-03, P-FNE-04 |
| P-FNE-06 | Enterprise Finance & HCM | Mengintegrasikan seluruh transaksi bisnis ke dalam sistem keuangan dan mengelola sumber daya manusia. | - Akuntansi & Keuangan (General Ledger, AR/AP) - Manajemen Biaya (Costing) - Manajemen Sumber Daya Manusia (HCM) - Manajemen Proyek & Ekspansi (CAPEX) | P-FNE-02, P-FNE-03, P-FNE-04, P-FNE-05 |
| P-FNE-07 | Intelligence & Decision Platform | Membangun lapisan kecerdasan bisnis dengan mengolah data dari seluruh proyek sebelumnya untuk menghasilkan wawasan, prediksi, dan rekomendasi. | - Business Intelligence (BI) & Dashboard - Artificial Intelligence (AI) / Machine Learning - Enterprise Knowledge Graph - Predictive & Prescriptive Analytics | P-FNE-02, P-FNE-03, P-FNE-04, P-FNE-05, P-FNE-06 |
| P-FNE-08 | Advanced & Autonomous Enterprise | Menghubungkan sistem dengan dunia fisik secara real-time dan mensimulasikan berbagai skenario bisnis untuk pengambilan keputusan strategis. | - Integrasi Internet of Things (IoT) - Digital Twin & Simulasi - Decision Intelligence - Otomatisasi Workflow Cerdas | P-FNE-07 |

### Penjelasan Detail Setiap Proyek

#### 1. P-FNE-01: Foundation & Core Platform

- Tujuan: Membangun fondasi yang kokoh, aman, dan skalabel. Ini adalah "sistem operasi" untuk seluruh Super ERP.

- Komponen Utama:

  - Infrastruktur & DevOps: Menyiapkan environment (development, testing, production), CI/CD pipeline, dan container orchestration.

  - Keamanan & IAM: Mengimplementasikan otentikasi (termasuk MFA), otorisasi berbasis peran (RBAC), dan manajemen pengguna.

  - Data Master: Membangun database untuk data induk seperti Perusahaan, Lokasi, Produk, Pelanggan, Pemasok, dll.

  - Integrasi Platform: Menyediakan API Gateway, message broker (untuk event-driven architecture), dan workflow engine.

- Manfaat: Proyek ini memastikan bahwa proyek-proyek berikutnya dapat dibangun di atas platform yang stabil dan aman, menghindari duplikasi dan inkonsistensi data.

#### 2. P-FNE-02: Core Agricultural Operations

- Tujuan: Mendigitalisasi seluruh siklus hidup pertanian, dari perencanaan hingga panen, untuk meningkatkan visibilitas dan produktivitas di tingkat lapangan.

- Komponen Utama:

  - Manajemen Lahan & Farm: Mendaftarkan lahan, memetakannya, mencatat jenis tanah, dan riwayat tanam.

  - Manajemen Tanaman & Ternak: Mengelola siklus tanam (perencanaan, penanaman, perawatan, panen) dan siklus ternak (kelahiran, pakan, kesehatan, produksi).

  - Pencatatan Aktivitas: Merekam semua aktivitas lapangan (pemupukan, irigasi, panen) secara digital.

- Manfaat: Memberikan "single source of truth" untuk operasi pertanian, memungkinkan perencanaan yang lebih baik, dan menyediakan data historis untuk analisis produktivitas.

#### 3. P-FNE-03: Supply Chain & Procurement

- Tujuan: Mengoptimalkan rantai pasok, memastikan ketersediaan bahan baku tepat waktu dan berkualitas, serta mengelola persediaan secara efisien.

- Komponen Utama:

  - Pengadaan & Pemasok: Mengelola proses dari permintaan pembelian (PR) hingga purchase order (PO), serta mengevaluasi kinerja pemasok.

  - Manajemen Inventaris: Melacak stok barang secara real-time di berbagai gudang, termasuk manajemen batch/lot dan kadaluwarsa.

  - Manajemen Mutu (Quality): Menerapkan proses inspeksi untuk bahan baku masuk dan barang jadi.

- Manfaat: Mengurangi risiko kekurangan atau kelebihan stok, menekan biaya pengadaan, dan memastikan kualitas bahan baku yang masuk ke proses produksi.

#### 4. P-FNE-04: Production & Manufacturing

- Tujuan: Mengelola proses transformasi bahan baku pertanian menjadi produk bernilai tambah secara efisien dan terkendali.

- Komponen Utama:

  - Perencanaan Produksi: Menjadwalkan produksi berdasarkan pesanan dan perkiraan permintaan.

  - Bill of Materials (BOM): Menentukan bahan baku dan takaran yang dibutuhkan untuk setiap produk jadi.

  - Eksekusi Produksi: Merekam proses produksi, konsumsi bahan baku, output, dan waste.

  - Manajemen Aset: Mencatat dan menjadwalkan pemeliharaan mesin dan peralatan produksi.

- Manfaat: Meningkatkan efisiensi produksi, menekan biaya, dan memastikan kualitas produk melalui standarisasi proses (BOM).

#### 5. P-FNE-05: Commerce, Sales & Logistics

- Tujuan: Menghubungkan produk yang dihasilkan dengan pasar, mengelola penjualan, dan mendistribusikannya secara efisien.

- Komponen Utama:

  - Penjualan & CRM: Mengelola pesanan pelanggan, histori pembelian, dan hubungan dengan pelanggan.

  - Marketplace: Menyediakan platform digital untuk menjual produk.

  - Logistik & Distribusi: Mengelola pengiriman, mulai dari picking, packing, hingga pengantaran ke pelanggan.

- Manfaat: Meningkatkan jangkauan pasar, mempercepat proses penjualan, dan memastikan produk sampai ke pelanggan dengan tepat waktu dan biaya yang optimal.

#### 6. P-FNE-06: Enterprise Finance & HCM

- Tujuan: Mengintegrasikan seluruh aspek keuangan dan sumber daya manusia ke dalam satu sistem yang transparan.

- Komponen Utama:

  - Akuntansi & Keuangan: Menghubungkan semua transaksi (penjualan, pembelian, produksi) ke buku besar secara otomatis. Menghitung biaya produksi dan profitabilitas.

  - Manajemen Sumber Daya Manusia: Mengelola data karyawan, penggajian, dan perencanaan tenaga kerja.

  - Manajemen Proyek & Ekspansi (CAPEX): Merencanakan dan memonitor proyek-proyek besar seperti pembukaan lahan atau pabrik baru.

- Manfaat: Menyediakan laporan keuangan yang akurat dan real-time, memungkinkan analisis profitabilitas di setiap level (per produk, pelanggan, farm), dan mengelola biaya tenaga kerja secara efektif.

#### 7. P-FNE-07: Intelligence & Decision Platform

- Tujuan: Mengubah data operasional dari semua proyek sebelumnya menjadi wawasan yang dapat ditindaklanjuti untuk pengambilan keputusan yang lebih baik.

- Komponen Utama:

  - Business Intelligence (BI): Menyediakan dashboard untuk eksekutif dan manajer, serta laporan-laporan analitis.

  - AI/Machine Learning: Membangun model prediktif (misal: prediksi hasil panen, permintaan) dan preskriptif (rekomendasi).

  - Enterprise Knowledge Graph: Membangun peta hubungan antar entitas bisnis (misal: bagaimana hubungan antara pemasok pupuk dengan produktivitas lahan).

- Manfaat: Memungkinkan pengambilan keputusan berbasis data dan prediksi, bukan hanya intuisi.

#### 8. P-FNE-08: Advanced & Autonomous Enterprise

- Tujuan: Menghubungkan dunia fisik dan digital serta mensimulasikan masa depan untuk perencanaan strategis.

- Komponen Utama:

  - Integrasi IoT: Menerima data real-time dari sensor di lapangan, mesin, dan gudang.

  - Digital Twin: Membuat representasi digital dari aset fisik (farm, pabrik) untuk simulasi.

  - Simulasi & What-If Analysis: Menguji berbagai skenario bisnis (misal: dampak perubahan harga pupuk) sebelum diterapkan di dunia nyata.

- Manfaat: Meningkatkan ketahanan dan agility perusahaan melalui simulasi, serta mengotomatiskan beberapa keputusan rutin berdasarkan data real-time.

### Ilustrasi Alur Ketergantungan

Untuk memvisualisasikan hubungan antar proyek, berikut adalah alur ketergantungannya:

text

P-FNE-01 (Foundation & Core Platform)

|

|-------|

|       |

v       v

P-FNE-02  P-FNE-03

(Core Ag)  (Supply Chain)

|       |

|-------|

|

v

P-FNE-04

(Production)

|

v

P-FNE-05

(Commerce & Sales)

|

v

P-FNE-06

(Finance & HCM)

|

v

P-FNE-07

(Intelligence Platform)

|

v

P-FNE-08

(Advanced & Autonomous)

Dengan pemecahan ini, pengembangan Super ERP Farm Nation Enterprise dapat dimulai dari fondasi, kemudian secara bertahap menambahkan fungsionalitas bisnis, dan diakhiri dengan lapisan kecerdasan dan otonomi. Setiap proyek menghasilkan nilai bisnis yang nyata dan menjadi fondasi bagi proyek berikutnya.